Definición del proyecto
Simulador de circuitos lógicos distribuidos

# Cronograma

27 Octubre:

- Pantallas
- Diagrama de clases
- División de tareas

3 Noviembre:

- Circuito
- Ventana Principal
- Persistencia
- Socket y Thread
10 Noviembre:

- Simulación
- Pruebas de persistencia
- Dibujar compuertas

17 Noviembre:

- SOAP
- Modelo cliente
- Funcionalidad compuertas (rotar,mover,etc)
- Tabla lógica

24 Noviembre:

- Servidor
- Imprimir
- Integración
- Controlador
1 Diciembre:

- Pruebas
- Preentrega

8 Diciembre:

- Bugs
- Instalador
- Documentación
15 Diciembre:

Entrega Final

# División De Tareas

	Juan Monetti	Giovanni Opromolla	Diego Saez
Circuito			X
Vista	X
Persistencia		X
Controlador	X
SOAP		X
Simulación			X
Modelo Cliente			X
Servidor		X
Integración	X	X	X
Documentación	X	X	X
Pruebas	X	X	X

# Reporte De Avance

# Conclusión